龙岗镇“治污水”三年行动计划表（2014—2016）

| 名称 | 项目及工作任务 | 完成时间 | 责任领导 | 责任科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 西部工业功能区综合整治 | 1园区雨污水管道改造工程。 2洽谈签订浙能天然气利用工程合作框架意向书。 3临安原野污水处理有限公司正常运营。 | 2014—2016 2014—2015 2014—2016 | 方顺平 储航 | 镇治水办、 园区办 |
| 企业污水综合整治 | 1进一步完善龙岗镇污水处理厂系统建设。 2无他村12家山核桃企业污水综合处理池扩容提升。 3新溪新村拟新建日处理600吨的污水处理厂。 | 2014—2015 2014—2015 2014—2016 | 方顺平 洪月芳 胡辰燕 | 镇治水办、 经发办 |
| 集镇污水综合整治 | 1农村生活垃圾无害化、减量化处理项目。 2实施集镇各村4公里污水处理支管网铺设。 3实施集镇山核桃企业污水2吨以下委托原野污水处理有限公司进行处理，2吨以上企业自行改造提升污水处理设施。 | 2014 2014—2016 2014—2015 | 方顺平 程国文 储航 | 镇治水办、 经发办 |
| 畜牧养殖综合治理 | 1百丈村智叟家庭农场农牧循环生态化处理项目。 2郡沃村龙岗沃坞奶牛养殖场生态治理。 3望湖村策英黄牛养殖场污水治理。 | 2015 2015 2015 | 程国文 | 镇治水办、 农办 |

龙岗镇农村生活污水治理计划表（2013-2015）

| 序号 | 行政村名 | 整治时间 | 联系领导 | 责任科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无他村 | 2013-2014 | 程国文、洪月芳 | 村镇建设办 |
| 2 | 仙人塘村 | 2013-2014 | 程国文、董国梁 | 村镇建设办 |
| 3 | 国石村 | 2014 | 程国文、储航 | 村镇建设办 |
| 4 | 新溪新村 | 2014 | 程国文、胡辰燕 | 村镇建设办 |
| 5 | 大峡谷村 | 2014 | 程国文、李炬辉 | 村镇建设办 |
| 6 | 郡沃村 | 2014 | 程国文、 | 村镇建设办 |
| 7 | 华光潭村 | 2014 | 程国文、董国良 | 村镇建设办 |
| 8 | 桃花溪村 | 2014 | 程国文、 | 村镇建设办 |
| 9 | 峡谷源村 | 2014 | 方顺平、梅向民 | 镇治水办 |
| 10 | 玉山村 | 2014 | 方顺平、梅向民 | 镇治水办 |
| 11 | 上溪村 | 2014 | 方顺平、洪月芳 | 镇治水办 |
| 12 | 东塔村 | 2014 | 方顺平、胡辰燕 | 镇治水办 |
| 13 | 鱼跳村 | 2014 | 方顺平、 | 镇治水办 |
| 14 | 望湖村 | 2014 | 方顺平、凌卫标 | 镇治水办 |
| 15 | 华川村 | 2014 | 方顺平、郑瑞云 | 镇治水办 |
| 16 | 龙井桥村 | 2014 | 方顺平、朱幸儿 | 镇治水办 |
| 17 | 五星村 | 2014 | 方顺平、凌卫标 | 镇治水办 |
| 18 | 相见村 | 2014 | 方顺平、朱幸儿 | 镇治水办 |
| 19 | 林坑村 | 2014 | 方顺平、郑瑞云 | 镇治水办 |
| 20 | 龙井村 | 2014 | 方顺平、 | 镇治水办 |
| 21 | 兴龙村 | 2015 | 方顺平、李炬辉 | 镇治水办 |