龙岗镇“防洪水”三年行动计划项目表（2014-2016年） 名称; 主要任务; 阶段性目标; 责任 领导; 责任科室. 2014年底; 2015年底; 2016年底. 完 善 防 洪 减 灾 体 系; 1.中小河流治理工程; 完成项目前期、立项; 启动实施昌化溪龙岗镇段河道治理工程; 继续实施昌化溪龙岗镇段河道治理工程; 方顺平; 镇水利站. 2.重要堤防加固工程; 完成上溪村重要堤防加固2.66公里。; 完成新溪新村重要堤防加固4.5公里。; 完成林坑村3公里、百丈村3公里重要堤防加固。; 镇水利站. 3.农村河道治理工程; 完成上溪河道峡谷源-玉山段4公里、柘林坑2公里、新溪坑1.5公里治理。; 完成上溪河道国石-上溪段治理9公里。; 完成上溪河道东塔-鱼跳段治理6公里。; 镇水利站. 4.水库除险加固工程; 完成项目前期; 完成龙池水库除险加固。; 完成乌龙塘水库除险加固。; 镇水利站. 5.山塘除险加固工程; 完成山田山塘、孟鸠坞山塘除险加固。; 镇水利站.

龙岗镇“抓节水”三年行动计划项目表（2014-2016年）

| 名称 | 主要任务 | 阶段性目标 |  |  | 责任 领导 | 责任科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014年底 | 2015年底 | 2016年底 |  |  |
| 深化节水型社会建设 | 1.排灌渠系改造工程 | 完成龙井桥3公里、汤家湾2.36公里、仙人塘500米、望湖1.5公里、兴龙1.5公里，重点县：（上溪片灌区10公里排灌渠道改造）。 | 完成林坑1.5公里、华光潭1.5公里、仙人塘1公里、桃花溪1公里渠道改造。 | 完成汤家湾娘娘畈2公里、相见1公里、兴龙2公里、五星1公里渠道改造。 | 方顺平 | 镇水利站 |
|  | 2.高效节水灌溉工程 | 完成太平800亩、汤家湾500亩山核桃高效节水灌溉、重点县：（兴龙500亩、华光潭1450亩、鱼跳700亩、望湖400亩山核桃高效节水灌溉，上溪慧琴400亩、百丈150亩高山蔬菜、水果高效节水灌溉）。 | 完成华川1000亩、无他500亩、百丈500亩山核桃高效节水灌溉，兴龙200亩、龙井100亩水果高效节水灌溉。 | 完成五星500亩、桃花溪500亩、百丈500亩、林坑500亩山核桃高效节水灌溉。 |  | 镇水利站 |
|  | 3.小型农田水利工程 | 完成泗村堰修复、新建山田堰坝；重点县：（新建堰坝三处、整修堰坝三处）。 | 完成新溪新2处、国石叶家坞1处、桃花溪5处、龙井桥3处堰坝改造工程。 | 完成百丈2处、五星1处堰坝改造工程。 |  | 镇水利站 |

龙岗镇“保供水”三年行动计划项目表（2014-2016年）

| 名称 | 主要任务 | 阶段性目标 |  |  | 责任 领导 | 责任科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014年底 | 2015年底 | 2016年底 |  |  |
| 实现农村饮水安全 | 1．农村饮水安全提升工程 | 完成上溪村饮水安全提升640人。 | 完成华川、林坑（西坞）、新溪新村饮水安全提升3500人。 | 完成桃花溪村、郡沃村饮水安全提升1600人。 | 方顺平 | 镇水利站 |
|  | 2．龙岗供水扩网工程 | 完成汤家湾村集镇管网延伸3150人。 |  |  |  | 镇水利站 |

龙岗镇集镇“排涝水”三年行动计划（2014——2016）

| 项目名称 | 工作任务 | 完成时间 | 联系领导 | 责任科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 集镇排水管网清淤工程 | 完成集镇区域内排水管网清淤5公里 | 2014-2016 | 程国文 | 村镇建设办 |
| 集镇排水管网完善工程 | 接通下汤段南面排水渠。 | 2014 | 程国文 | 村镇建设办 |
|  | 完成老镇政府南面横向排水渠工程。 | 2015 | 程国文 | 村镇建设办 |
|  | 完成手wa至龙岛路口南面纵向排水渠工程。 | 2016 | 程国文 | 村镇建设办 |
| 龙岛路口积水点改造工程 | 上半年制定改造计划，年底前完成改造。 | 2014 | 程国文 | 村镇建设办 |

龙岗镇化工行业整治

| 项目名称 | 工作任务 | 完成时间 | 联系领导 | 责任科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 临安正科稀有金属回收有限公司 | 整治提升 | 12月底 | 方顺平、储航 | 园区办 |
| 浙江省临安市宏山化工厂 | 整治提升 | 12月底 | 方顺平、储航 | 园区办 |